Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ПОИТ

––––––––––––––––––––––––

(подпись)

––––––––––––––––– 2026  г.

ЗАДАНИЕ ПО КУРСОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Студенту Смоляну Михаилу Сергеевичу

1. Тема работы  Программное средство для анализа сетевого трафика  FlexSnake

2. Срок сдачи студентом законченной работы––04.06.2026

3. Исходные данные к работе среда разработки С++ QT Creator.

4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые подлежат разработке)

Введение.

1. Анализ прототипов, литературных источников и формирование требований к проектируемому программному средству;

2. Аналитический обзор литературы. Постановка задачи;

3. Проектирование программного средства;

4. Создание программного средства;

5. Тестирование, проверка работоспособности и анализ полученных результатов;

6. Руководство по установке и использованию;

Заключение;

Список используемой литературы

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных чертежей и графиков)

1. Программное средство для анализа сетевого трафика, А1, схема программы, чертеж.

6. Консультант по курсовой работе

Шамына А. Ю.

7. Дата выдачи задания  09.02.2026 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с обозначением сроков выполнения и процентом от общего объёма работы):

раздел 1 к 24.02.2026  –  15 % готовности работы;

разделы 2, 3 к 20.03.2026  –  30 % готовности работы;

разделы 4, 5 к 21.04.2026  –  60 % готовности работы;

раздел 6 к 19.05.2026  –  90 % готовности работы;

оформление пояснительной записки и графического материала к 04.06.2026 – 100 % готовности работы.

Защита курсового проекта с 28 мая 2026 г.

РУКОВОДИТЕЛЬ––    ––––     –               –                            А. Ю. Шамына

(подпись)

Задание принял к исполнению –_        М. С. Смолян  09.02.2026 г.

(дата и подпись студента)